# CHỌN KỸ THUẬT RETROSPECTIVE CHO NHÓM ÍT NGƯỜI DÁM NÓI

## 1. Phần 1 – Hai phương án:

| Bước | Phương án A | Phương án B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thống nhất mục tiêu, nguyên tắc không đổ lỗi và bảo mật ý kiến. | Thống nhất mục tiêu, nguyên tắc không đổ lỗi và bảo mật ý kiến |
| 2 | Viết ẩn danh theo 3 nhóm: Bắt đầu, dừng lại, tiếp tục | Viết ẩn danh theo 4 nhóm: Liked, Learned, Lacked, Longed for |
| 3 | Gom thẻ thành Theme, thảo luận nguyên nhân của các vấn đề nổi bật. | Gom thẻ thành Theme, thảo luận trải nghiệm, điều học được và nguyên nhân. |
| 4 | Chọn tối đa 2 Improvement cụ thể, có người theo dõi. | Chọn tối đa 2 Improvement từ những điều nhóm học được và vấn đề cần cải thiện. |
| 5 | Kiểm tra người phụ trách, thời điểm kiểm tra và bằng chứng; lấy phản hồi buổi họp. | Kiểm tra người phụ trách, thời điểm kiểm tra và bằng chứng; lấy phản hồi buổi họp. |

## 2. Phần 2 – So sánh:

| Tiêu chí | Start – Stop – Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung hành vi | Khai thác trải nghiệm, bài học tốt hơn | O-01, O-02, O-04 |
| Chuyển thành hành động | Nhanh, rõ ràng | Cần thêm bước chuyển đổi | 5/7 người muốn tập trung hành động |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới6 | Dễ làm trong 60 phút | Khuyến khích chia sẻ nhưng cần kiểm soát thời gian | 2/7 người ngại phát biểu; 2 người muốn chia sẻ bài học |

## 3. Phần 3 – Chọn và làm thử:

### 3.1. Lựa chọn: 4Ls

Chọn 4Ls vì nhóm còn ngại phát biểu và cần tìm nguyên nhân, bài học. Đánh đổi là tốn thời gian thảo luận hơn Start–Stop–Continue, nên cần giới hạn thời gian để chốt phương án

### 3.2. Ba thẻ mẫu

- Thẻ 1: Cấp quyền kiểm thử sớm giúp phát hiện lỗi sớm.

- Thẻ 2: Quy tắc chuyển người cần được thông báo thống nhất.

- Thẻ 3: Thành viên cần được hỏi lại khi chưa hiểu thuật ngữ.

Theme: Cải thiện phối hợp và chia sẻ thông tin.

Insight: Thông tin thiếu thống nhất và quyền truy cập muộn làm chậm kiểm thử, tăng nguy cơ sai sót.

### 3.3. Improvement

- Hành động: Công khai quy tắc chuyển người và kiểm tra quyền truy cập trước khi kiểm thử

- Người/nhóm theo dõi: Scrum Master phối hợp Dev

- Kiểm tra ở đầu Sprint tiếp theo

- Quy tắc được lưu chung, checklist quyền truy cập

### 3.4. Xử lý O-05

Chuyển phản hồi về nút báo câu trả lời sai và 3 ca khiếu nại chuyển muộn cho Product Owner xem xét và cập nhật Product Backlog.