# THIẾT KẾ CÁCH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN QUA BA SPRINT

## 1. Phần 1 – Chu trình:

Sprint Review:

- Ghi nhận góp ý

- PO làm rõ

- Liên kết PBI

- Xem xét Product Backlog

- Theo dõi trạng thái

Sprint Retrospective:

- Ghi nhận vấn đề nội bộ

- Chọn Improvement

- Phân công nhóm theo dõi

- Kiểm tra Sprint sau

- Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng có lý do

## 2. Phần 2 – Bảng theo dõi:

| Mã | Loại | Nội dung | Theo dõi | Bằng chứng / Trạng thái qua Sprint 11–13 | Trạng thái hiện tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Góp ý | Chuyển người sớm khi AI không chắc chắn | PO Minh Anh | Sprint 11–13 chưa làm rõ ngưỡng; đối chiếu F-13-05 | Chưa làm rõ |
| IM-11-02 | Improvement | Cấp quyền môi trường từ Ngày 1, chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Ngày chạy test: Sprint 11 là ngày 8, Sprint 12 là ngày 7, Sprint 13 là ngày 8 | Mở, chưa đạt mục tiêu |
| F-12-07 | Góp ý | Không trả lời về đổi trả đồ điện tử khi chính sách chưa chốt | PO Minh Anh | PBI-52? chưa được xác nhận | Làm rõ một phần |
| F-12-11 | Góp ý | Tăng tự động hóa lên 90% | PO Minh Anh | Chưa ghi nhận rủi ro | Chưa làm rõ |
| IM-12-04 | Improvement | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm | Gia Huy | Kênh không còn sử dụng | Đề xuất dừng, chờ quyết định |
| F-13-05 | Góp ý | Chuyển người ngay khi AI nói “tôi không chắc” | PO Minh Anh | Nội dung gần giống F-11-04, cần đối chiếu | Chưa rõ ngưỡng |
| IM-13-03 | Improvement | Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp | Developers | Hai phiên Pairing giúp giảm thời gian tái hiện lỗi | Đã kiểm tra một lần, cần kiểm tra tiếp |

## 3. Phần 3 – Quy tắc xử lý:

TH 1: Tự động hóa 90% và chuyển người sớm

PO làm rõ rủi ro, tiêu chí chất lượng và ngưỡng chuyển người. Không cam kết tăng tự động hóa trước khi đánh giá ảnh hưởng đến an toàn và trải nghiệm CSKH.

TH 2: Góp ý trùng và PBI chưa xác nhận

- F-11-04 và F-13-05: liên kết cùng chủ đề nhưng giữ mã và lịch sử riêng.

- F-12-07: PO xác minh PBI-52 trước khi liên kết chính thức.

- Chỉ ghi “Đã làm rõ” khi có thông tin xác nhận; không tự động coi góp ý là cam kết thực hiện.

TH 3: Improvement quá một Sprint

- IM-11-02: Tiếp tục mở; kiểm tra quyền môi trường từ Ngày 1 và thời điểm chạy Integration Test ở Sprint tiếp theo.

- IM-12-04: Đề xuất dừng vì kênh đã ngừng thí điểm; Scrum Team quyết định và ghi rõ lý do.

- IM-13-03: Tiếp tục kiểm tra hiệu quả Pairing bằng thời gian tái hiện lỗi và số lỗi được xử lý.

Không đóng Improvement chỉ vì quá hạn; phải có bằng chứng và quyết định minh bạch.

Tiêu chí đo lường sau 3 Sprint tới: Ít nhất 80% Improvement được kiểm tra bằng bằng chứng và có quyết định tiếp theo được ghi nhận.